# АДМИНИСТРАЦИЯ

ХВИЩАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 г                                       с.  Хвищанка	№ 3

# О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы Хвищанского сельского поселения к работе в                                                                  			отопительный сезон  2019- 2020 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Хвищанского сельского поселения                           к отопительному периоду 2019-2020 годов, недопущения возникновения чрезвычайных  ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, в соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 09.01.2019 г № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон  2019-2020 годов»,  руководствуясь Уставом Хвищанского сельского поселения, Администрация Хвищанского сельского поселения   от 03.12.2014 года №  386.

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  план мероприятий и по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Хвищанского сельского поселения к работе в отопительный сезон  2019-2020 годов (приложение 1) и состав штаба (приложение 2).

2.  Главному бухгалтеру  Администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько):

2.1. Обеспечить финансирование текущих платежей за топливно-энергетические ресурсы и мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов, объектов ЖКХ и социальной сферы Хвищанского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год.

3..Главе администрации Хвищанского сельского поселения  Л.Е.Лиманюк:

3.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Хвищанского сельского поселения к работе в отопительный сезон  2019-2020 годов.

3.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания  штаба и рассматривать вопросы, возникшие при подготовке объектов коммунального назначения, социальной сферы Хвищанского сельского поселения и жилищного фонда  к работе в отопительный сезон  2019-2020 годов.

3.3. Обеспечить    взаимодействие  организаций  по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы Хвищанского сельского поселения, коммунального и теплоэнергетического хозяйства   Хвищанского сельского поселения в срок до 19.09.2019.

3.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в отопительный сезон  2019-2020годов на каждый объект социального назначения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации.

3.5. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты жилищно-хозяйственного комплекса и своевременно производить оплату за поставляемое топливо.

3.6. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива.

3.7. Обеспечить накопление топлива на складах объектов жилищно-хозяйственного комплекса не ниже нормативных к 01 октября 2019 года.

3.8. Обеспечить:

● ежемесячное представление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края отчётов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчётным;

● регулярную оплату текущего потребления электрической энергии, в соответствии с утверждёнными лимитами энергопотребления;

●  регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путём размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Хвищанского сельского поселения в сети Интернет;

обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки:

●о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года, в соответствии с формой статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

● о ходе прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов по состоянию на 01 декабря 2019 года в соответствии с формой статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики  к работе в зимних условиях»;

● о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчётного месяца;

● о проделанной работе по установке приборов контроля и учёта энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчётным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме.

4. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

● до 01 сентября 2019 года – в размере 80% от плановых объёмов работ;

●01 октября 2019 года – полная готовность к началу отопительного сезона в Хвищанском сельском поселении.

5. Культорганизатору сельского клуба Хвищанского сельского поселения обеспечить в срок до 01.09.2019 года необходимый ремонт и подготовку подведомственного объекта к работе в отопительный сезон  2019-2020 годов.

6. Считать утратившим силу постановление главы администрации Хвищанского сельского поселения  от 12.02.2018   № 5  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Хвищанского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов».

7. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах администрации Хвищанского сельского поселения.

8.Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте администрации Хвищанского сельского поселения http://хвищанка.рф/.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

10. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Хвищанского сельского поселения Л.Е.Лиманюк.

# Глава Хвищанского

сельского поселения  		      	                                          Л.Е.Лиманюк

# Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Хвищанского сельского поселения

от 12.02.2019  № 3

# Общий план – график работы готовности жилищного фонда,

объектов социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание Комиссии по подведению итогов отопительного сезона 2017-2018 годов | май 2019 г |  |
| 2 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании эксплуатации в отопительном сезоне 2016-2017 годов | Май - июнь 2019 г |  |
| 3 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | Июнь 2019 г |  |
| 4 | Ремонт кровли жилых домов в Хвищанском сельском поселении | Июнь-август 2019 г |  |
| 5 | Ремонт энергетических установок, систем водоснабжения (чистка колодцев), оборудования котельных установок | Июнь-август 2019 г |  |
| 6 | Ремонт оконных рам в здании клуба Хвищанского сельского поселения | Июль–август 2019 г. |  |
| 7 | Ремонт входных дверей и замена оконных рам, утепление административных зданий | Август – сентябрь 2019 г |  |
| 8 | Подведение итогов подготовки энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок для эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг | Сентябрь 2019 г |  |

# Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Хвищанского  сельского  поселения

от 12.02.2019  № 3

Состав ШТАБА по подготовке объектов коммунального назначения, социальной сферы Хвищанского сельского поселения и жилищного фонда        к работе в осенне -  зимних условиях 2019-2020 годов

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазарева Елена Викторовна | Председатель комиссии, заместитель председателя муниципального комитета Хвищанского сельского поселения | 29-3-18 89089966012 | Отчитывается перед главой поселения о результатах проведённой работы |
| 2 | Кузнецова Инна Александровна | Секретарь комиссии, секретарь муниципального комитета Хвищанского сельского поселения | 29-3-59 89532118712 | Ведёт протокол заседания штаба |
| 3 | Мельников Анатолий Викторович | Член комиссии, депутат муниципального комитета | 29-3-39 89662853698 |  |
| 4 | Мельникова Светлана Анатольевнавна | Член комиссии, фельдшер ФАПа | 29 3 39 89532069261 |  |
| 5 | Кравченко Ирина Станиславовна | Член комиссии, директор школы | 29-3-19 29-3-58 89532218093 | Отчитывается перед главой поселения о результатах проведённой работы |
| 6 | Трищенко Ирина Владимировна | Член комиссии, культорганизатор сельского клуба | 89532154995 | культорганизатор клуба с.Хвищанка |
| 7 | Цыбулько Ульяна Сергеевна | Член комиссии, главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения | 23-5-63 89242688982 | Контролирует финансовое обеспечение |